| 구분 | PSI(Project Success Incentive) |  | 비고 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSI 프로젝트 | 전사의 ‘주요’ 프로젝트로서 『회사경영에 크게 기여하는 과제』 ※ 프로젝트별 과제계획서 작성 (아래는 개발/기술부문 예시) - 배경, 목적, 내용(기술 내용, 기존 기술과의 차이) - Project 구분(중요도, 난이도), 개발 목표(Spec, 기간) - 개발인력(조직, R＆R) - 영업/품질/제조/경영지원 등은 각 부문에 적절한 내용으로 수립 |  | ※ 신제품개발은 신제품 인센티브로 운영(PSI적용불가) |  |
| 프로세스 | ① 각 부문별 프로젝트 List-up ※ 『과제계획서』 작성 ② PSI 지급대상 프로젝트 선별을 위한 ‘심의위원회’ 개최 (전자결재) ※ 심의위원 : CEO, CFO 및 각 부문별 실장/팀장, 연구소장 등 핵심보직장 ③ 선별된 프로젝트에 대하여 과제시작 ※ 개발/기술부문은 PMS(과제관리시스템) 및 T-Roadmap(연구소)에 등록 ※ 기타부서는 자체관리(영업/경영지원 등) ④ 프로젝트 성공 시 PSI 지급 |  | ※ 과제등급은 중요도/우선순위등을 고려하여 『A/B/C/Q』 네가지로 분류 |  |
| 프로젝트 완료 | PSI 프로젝트 ‘완료보고회’ 개최 (오프라인) ※ 완료보고회시 PSI 지급여부 최종확정 → 인사그룹 통보(PSI 지급품의) 단, 수준/효과 등이 기대에 미치지 못할 경우, 지급하지 않을 수 있음 |  | 심의위원 참석 |  |
| 구분 |  | PSI(Project Success Incentive) |  | 비고 |  |
| 지급대상 |  | 프로젝트 핵심인력 전원 ※ 관련 팀장 및 그룹장 협의로 선정 |  | 인원수제한 없음 타부문 협업(멤버) 가능 |  |
| 지급방법 |  | 하나의 프로젝트에 대해서 PSI는 1회만 지급함을 원칙으로 함. ※ 단, Version Up 프로젝트의 경우 심의위원회 승인시 신규 PSI 시행 가능 |  | 프로젝트의 ‘유사성’ 여부는 심의위원회 결정 |  |
| 지급액 |  | 과제등급에 따라 지급 - 결정금액을 핵심인력에게 분배 (ex, 300만원 ÷ 5명 = 60만원씩) |  | 개인별 기여율에 따라 분배 |  |
| 기타 |  | PSI 수상건은 승격심사시 참여자에 대한 가점 운영 ※ PL만 부여 (최고기여율 1명, 최소기여율 20% 이상 限) - 단, 최고기여율이 복수일 경우, 모두 부여 (최소기여율 20% 이상 限) |  |  |  |